Приложение к постановлению администрации

Гайского городского округа

от «12»  мая 2017  №607-пА

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 ГОД»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации города Гая |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управления архитектуры и градостроительства города Гая |
| Участники программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации города Гая Управления архитектуры и градостроительства города Гая |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования |
| Задачи программы | 1.Проведение комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий 2. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования 3. Разработка и утверждение Правил благоустройства территории муниципального образования Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД. 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД. 3. Количество благоустроенных территорий общего пользования. 4. Площадь благоустроенных территорий общего пользования. 5. Наличие нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 год, Этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования – 14 497,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 8 689, 7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 5 793,2 тыс. рублей; средства местного бюджета– 14,5 тыс. рублей; |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области (далее –МО) более 300 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по МО полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

К 2017 году пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории МО Гайский городской округ имеется 5 объектов -  парки, скверы, бульвары.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения МО Гайский городской округ.

В рамках благоустройства территорий осуществляется выполнение:

- минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн);

- дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  (оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий).

Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ отражена в приложении   № 4 к программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ рассчитывается на основании коммерческих предложений, полученных от производителей товаров, работ, услуг.

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО, Гайский городской округ являющемся приложением №5 к программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год, отражены в Приложении № 6 к программе.

## 2. Приоритеты политики

органов местного самоуправления Гайского городского округа в сфере реализации программы.

Повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности, создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности местного самоуправления. Приоритетами в создании комфортной среды жизнедеятельности является: Благоустройство территории в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников и различных культурных мероприятий.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

Основные задачи программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

1. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

3. Разработка и утверждение Правил благоустройства территории муниципального образования Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Срок реализация программы: 2017 год. Этапы не выделяются

3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2017 год».

- Перечень основных мероприятий программы

Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Мероприятие 1: Благоустройство дворовой территории: г.Гай, ул.Декабристов, д.№11, д.№11а, д.№13, д.№13а

Мероприятие 2: Благоустройство дворовой территории: г.Гай, Войченко, д.№1, д.№1а, ул.Молодежная, д.№69, ул.Ленина, д.№42

Основное мероприятие 2: Благоустройство территорий общего пользования.

Мероприятие 1: Парк культуры и отдыха.

Основное мероприятие 3: Разработка и утверждение Правил благоустройства территории муниципального образования Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Действующие Правила благоустройства территории МО Гайский городской округ утверждены решением Гайского городского Совета депутатов Оренбургской области от 20.06.2013г. № 242. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,  указанные Правила постоянно корректируются.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2017 год».

5.Ресурсное обеспечение реализации программы.

Общий объем финансирования – 14 497,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 8 689, 7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 793,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета– 14,5 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2017 год».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | штук | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | м2 | - | - | - | 24025 | - | - | - |
| 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | штук | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования. | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Наличие нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. | штук | - | - | - | 1 | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год» |
| 1. | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел ЖКХ и КС | 2017 год | 2017 год | повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО | ухудшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 2. | Основное мероприятие 2 Благоустройство территорий общего пользования | Отдел ЖКХ и КС | 2017 год | 2017 год | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования МО | ухудшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | Количество благоустроенных территорий общего пользования Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 3. | Основное мероприятие 3 Разработка и утверждение Правил благоустройства территории МО Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Управление Архитектуры и Градостроительства | 2017 год | 2017 год | принятие Правил благоустройства территории МО Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. | отсутствие реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Наличие нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на 2017 год» | всего, в том числе | X | X | X | - | 14 497,4 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 451 | 0503 | 22001L5550 | - | 5 793,2 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 451 | 0503 | 22001L5550 | - | 8 689,7 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 451 | 0503 | 22001L5550 | - | 14,5 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | всего, в том числе | X | X | X | - | 14 497,4 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 451 | 0503 | 22001L5550 | - | 5 793,2 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 451 | 0503 | 22001L5550 | - | 8 689,7 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 451 | 0503 | 22001L5550 | - | 14,5 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | Благоустройство территорий общего пользования | всего, в том числе | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 | Разработка и утверждение Правил благоустройства территории МО Гайский городской округ, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Без финансирования |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

| Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (на ремонт дворовых проездов) |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 1607,16 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 48,38 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  | 167,156 |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м |  |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) |  |  | 17,70 |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  | 61,36 |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  | 119,18 |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м |  |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,08 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 372,88 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 441,32 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 348,1 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 383,5 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 413,00 |

Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (на освещение дворовых территорий)

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 774,08 |
| 2 | Установка кронштейна | шт. | 1805,40 |
| 3 | Установка светильника | шт. | 1209,5 |
| 4 | Установка выключателя | шт. | 140,42 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт. | 2243,18 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт. | 2230,20 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 66,08 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 20,06 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт. | 33470,00 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 86,14 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт. | 737,50 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 518,02 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт. | 6074,64 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 369,34 |
|  | Материалы |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 36,6 |
| 18 | Провод ВВГ 3*1,5 | м | 25,4 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт. | 9735 |
| 23 | Фотоэлемент | шт. | 214,3 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 72,3 |
| 25 | Выключатель | шт. | 59,5 |
| 26 | Гофротруба | м | 5,7 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 16,5 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения ( светильник УКХ) | шт. | 1120,1 |
| 29 | Светильник светодиодный : Тип РКУ- 100 Вт Тип ЛКУ | шт. | 6500 2300 |
|  | Кронштейн для светильников | шт. | 650-700 |
| 30 | Провод СИП 2*16 | м | 36,9 |
| 31 | Провод СИП 4*16 | м | 63,8 |
| 32 | Провод СИП 4*25 | м | 113,1 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт. | 14,2 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт. | 24,4 |
| 35 | Клипса | шт. | 1,2 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт. | 2 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт. | 18,4 |
| 38 | Шина нулевая | шт. | 61,6 |
| 39 | Лампа ДРВ | шт. | 263 |
| 40 | Лампа светодиодная | шт. | 1000-1500 |
| 41 | Лампа энергосберегающая 105 Вт | шт. | 728 |

Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (на установку скамьи)

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 8600,22 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*380*680 | шт | 6400 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*385*660 | шт | 6700 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 | шт | 7400 |

Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (на установку урны)

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 6100 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 1800 |
| 3 | Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 | шт | 2100 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665 | шт | 6100 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО Гайский городской округ в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – подпрограмма), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации МО Гайский городской округ перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Гайского городского округа;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  Гайского городского округа за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ (если будет принято такое решение);

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации МО Гайский городской округ для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Отдел жилищно-коммунального хозяйству и капитального строительства администрации г.Гая (далее - Отдел).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Отдел не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации МО Гайский городской округ, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета МО Гайский городской округ - Отдела.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Отделом в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

  - После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Отдел заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 25 апреля 2017 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МО Гайский городской округ с момента их зачисления на лицевой счет Отдел.

  - В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Отдел направляет в финансовое Управление Администрации г.Гая (далее – финансовое Управление) копию заключенного соглашения.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Отделу как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - Отдел осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Отдел обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации г.Гая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отдел ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Отделом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым Управленим в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории МО на 2017 год

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории МО Гайский городской округ  (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Управление архитектуры и градостроительства(далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования МО Гайский городской округ, утвержденных решением Гайского городского Совета депутатов Оренбургской области________

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Управление архитектуры и градостроительства согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Управление архитектуры и градостроительства передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.