

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.06.2021 г.Гай №743-пА

**О внесении изменений в постановление администрации Гайского городского округа от 24.07.2019 № 730-пА «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»**

**(в редакции постановления 23.08.2019 №853-пА)**

В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Оренбургской области, Постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.20111 №279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», Уставом муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области Администрация Гайского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Гайского городского округа от 24.07.2019 № 730-пА «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ» следующие изменения:

 1.1. В приложении к постановлению Администрации Гайского городского округа от 24.07.2019 № 730-пА:

1.1.1. в подпункте 2.2.2:

 абзац четвертый подпункта г) изложить в новой редакции:

«Приоритетные проекты (программы), региональные проекты Оренбургской области, реализуемые в составе муниципальной программы, отражаются как основные мероприятия соответствующей муниципальной программы.»;

1.1.2. подпункт 2.2.3.1. изложить в новой редакции:

 «Паспорт подпрограммы по форме согласно Приложения 1 к настоящему порядку»;

 1.1.3. в подпункте 2.2.3.2:

 абзац пятый подпункта в) изложить в новой редакции:

«В случае если основное мероприятие подпрограммы реализуется проектным способом, указывается приоритетный проект (программа), региональный проект Оренбургской области.»;

абзац третий подпункта д) изложить в новой редакции:

 «В качестве подпрограммы может выступать отдельный приоритетный проект (программа), региональный проект Оренбургской области. При этом структура и содержание такой подпрограммы должны соответствовать структуре и содержанию приоритетного проекта (программы).»;

 1.1.4. в пункте 2.3:

 подпункт в) дополнить словами «(утвержденные изменения в них)»;

 1.1.5. пункт 3.11 дополнить абзацем следующего содержания:

 «В случае изменения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в пояснительной записке к проекту должно содержаться обоснование вносимых изменений.»;

 1.1.6 в пункте 4.4:

 подпункт б) изложить в новой редакции:

 «подготавливает отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие и девять месяцев текущего года (далее отчетный период), содержащий приложения, составленные по формам согласно таблицам 1- 4 приложения 3 к настоящему Порядку, заполняемые с нарастающим итогом с начала года, - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом и предоставляет их в Финансовое управление;»;

 подпункт в изложить в новой редакции:

 «подготавливает и представляет в Финансовое управление не позднее 10 марта года, следующего за отчетным годом Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее годовой отчет), состоящий из пояснительной записки и приложений, составленных по формам согласно таблицам 1- 4 приложения 3 к настоящему порядку. Текстовая часть пояснительной записки должна содержать сведения о запланированных мероприятиях, результаты и характеристика реализованных мероприятий (региональных проектов Оренбургской области, приоритетных проектов), запланированных и достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);»;

 подпункт г) изложить в новой редакции:

«предоставляет результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (согласно разделу 5 настоящего порядка) за отчетный год - не позднее 10 марта года следующего за отчетным годом;»;

 дополнить подпунктом ж) следующего содержания:

«ж) размещает годовой отчет и результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации в сети Интернет.»;

 1.1.7. в пункте 4.5:

 подпункт а) изложить в новой редакции:

«не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом информацию о ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, в реализации которых принимают участие;»;

 1.1.9. в пункте 4.6:

 слова «до10 апреля» заменить словами «до 1 апреля»;

 подпункт б) дополнить абзацем:

 «- рейтинг муниципальных программ по комплексной оценке эффективности.»;

 1.1.10. в пункте 5.1:

 абзац шестой исключить;

 1.1.11. в пункте 5.2:

 слова «ЭРгп» заменить словами «ЭРмп».

 1.2. в Приложении 1 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области (далее Порядок):

 1.2.1 в паспорте муниципальной программы строку приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках программы |  |

 1.2.2. в паспорте подпрограммы строку приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы |  |

 1.2.3. слова «таблица 5» исключить;

 1.3. в приложении 2 к Порядку:

 1.3.1 таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

 1.3.2 слова «Таблица 6» заменить словами «Таблица 5»;

 1.4. в приложении 4 к Порядку:

 1.4.1 в пункте 7.2 методики 1 «Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Гайского городского округа»:

 слова «СДгппз» заменить словами«СДмппз»;

 слова «ЗПгпф» заменить словами «ЗПмпф»;

 слова «ЗПгпп» заменить словами «ЗПмпп»;

 слова « СРгп» заменить словами «СРмп.»;

 1.4.2 пункт 1 методики 2 «Методика оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Гайского городского округа, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом» изложить в новой редакции:

 «Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Гайского городского округа, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом (далее - проектные мероприятия), производится по соответствующему приоритетному проекту (программе), региональному проекту ежегодно по итогам отчетного финансового года.»;

 1.4.3. пункт 3 методики 2 дополнить абзацем следующего содержания:

 «при использовании данной формулы в случаях, если Пi > 1, значение Пi принимается равным 1.»;

 1.4.4. пункт 1 методики 3 «Методика оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Гайского городского округа, осуществляемых за счет средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов» изложить в новой редакции:

«Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Гайского городского округа (далее муниципальная программа), осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (далее - мероприятия областного субсидирования), производится по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета ежегодно по итогам отчетного финансового года.»;

1.4.5. в пункте 4 методики 3 слова «ЭРф»заменить словами«ЭРо».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансовой политике и имуществу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гайского городского округа О.Ю.Папунин

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гайского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Гайский городской округ Оренбургской области

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Основное мероприятие 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| приоритетный проект (программа) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| приоритетный проект (программа) 2 |  |  |  |  |  |  |